**Druhý Sprint - Přehledový dokument**

**Cíle druhého sprintu:**

 **Založení uživatele a změna hesla:**

* Implementovat funkčnost pro vytváření nových uživatelských účtů.
* Možnost změny hesla uživatele.

 **Správa rolí uživatelů (ID 487451):**

* Přidání funkcionality pro přidání a odebrání rolí uživatelů.
* Zajištění, že pouze určití uživatelé s odpovídajícími oprávněními mohou spravovat role.

 **Slepá verze webu (ID 491189):**

* Vytvoření rozhraní pro vkládání článků od autora.
* Implementace nástrojů a funkcí pro práci redaktora, včetně schvalování a editace článků.
* Vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí pro čtení článků a pohodlné listování mezi čísly.

 **Testování a ověření:**

* Provedení testů pro ověření funkcionality jednotlivých prvků.
* Začlenění zpětné vazby od uživatelů a oprava případných chyb.

**Plánovaná doba trvání sprintu:**

* 7 dní

**Tým:**

* Scrum Master: Jan Bartizal
* Product Owner: Fojtl Lukáš
* Team member‘s: Dominik Šmída

**Prioritizace:**

**Must:**

* **ID 487427:**

**Popis:**

Vložení článku od autora

**Kriteria:**

* + Lze vložit soubor od autora.  Lze akceptovat nahraný soubor autorem.
* **ID 487437:**

**Popis:**

Přehled nezpracovaných článků

**Kriteria:**

* + Lze vytvořit seznam článků, které čekají na zpracování
  + Seznam je dělený na od autorů a od oponentů
* **ID 487447:**

**Popis:**

Založení uživatele

**Kriteria:**

* + Lze založit uživatele
  + Lze uživateli změnit heslo
* **ID 487451:**

**Popis:**

Přidání nebo odebrání role

**Kriteria:**

* + Uživateli lze přidat nebo odebrat roli
* **ID 491189:**

**Popis:**

Slepá verze webu z pohledu redaktora, autora a čtenáře

**Kriteria:**

* + Lze otevřít koncept pro vkládání článku autorem
  + Lze otevřít koncept pro práci redaktora
  + Lze otevít koncept pro čtení článků a listování čísly

**Dokončení sprintu:**

* Splnění všech "Must" User Stories a otestování

**Technické požadavky pro projekt EV**

* WWW server Apache s PHP verze 7 a vyšší
* Databáze MySQL (MariaDB)
* Symfony