# **Review Gondor první sprint**

**Plánovaná doba trvání sprintu:**

* 14 dní

**Tým:**

* Scrum Master: Jan Bartizal
* Product Owner: Fojtl Lukáš
* Team member‘s: Dominik Šmída

## **Přehled splněných a nesplněných úkolů**

### **Splněné**

* ID úkolu: 925079
  + Název úkolu: Analyzovat UI styly
* ID úkolu: 925080
  + Název úkolu: Analyzovat možnosti přihlášení
* ID úkolu: 926927
  + Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Redaktor
* ID úkolu: 927836
  + Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Reader
* ID úkolu: 927837
  + Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Admin
* ID úkolu: 927838
  + Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Autor
* ID úkolu: 927839
  + Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Šéfredaktor
* ID úkolu: 927840
  + Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Recenzent
* ID úkolu: 926932
  + Název úkolu: Vytvořit základní šablonu API
* ID úkolu: 926936
  + Název úkolu: Vytvořit základní soubor CRUD pro každou roli
* ID úkolu: 925081
  + Název úkolu: Vytvořit přihlašovací stránku
* ID úkolu: 926931
  + Název úkolu: Implementovat falešný proces přihlášení

### **Nesplněné**

* ID úkolu: 926930
  + Vytvořit stránku Redaktora
* ID úkolu: 926935
  + Vytvořit prázdnou stránku seznamu redaktorů
* ID úkolu: 927841
  + Vytvořit stránku Správce
* ID úkolu: 927842
  + Vytvořit stránku Autora
* ID úkolu: 927843
  + Vytvořit stránku Šéfredaktora

## **Demonstrace produktu**

Aktuální projekt je možné shlédnout na <URL:http://20.218.156.208:8080/home>. Aktuálně použité technologie jsou Debian 11, Php8, Symfony6, celé na MS Azure

Obsah obrázku snímek obrazovky, text, software, Multimediální software

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 1 Aktulní Main page

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, počítač

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 2 Aktuální Login page

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, černobílá

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 3 původní tempalte

## **Zhodnocení splnění cíle sprintu**

I přes značné problémy při sestavování teamu a během první časti prvního sprintu z důvodu nezapojení dvou členů. Se podařilo značnou část stanovených cílů prvního sprintu splnit. Funkcionality nezapojených členu budou přeplánovány do dalších sprintů a vzhledem k omezené kapacitě teamu budeme muset upustit od některých funkcí konečného produktu.

## **Změny a aktualizace plánu**

Vzhledem k tomu, že náš team byl nakonec ochuzen o dva členy, tak se několikrát měnila struktura a použité technologie pro projekt. Dále nebyly vytvořeny některé funkcionality a stránky budoucích webových stránek. Dále byl zjednodušen design.

## **Identifikace příležitostí pro zlepšení**

Zlepšení komunikace v teamu formou chatu mezi jednotlivými členy.