**Třetí Sprint – Přehledový dokument**

**Cíle druhého sprintu:**

**Epic: Redaktor**

* Aktualizace redaktorského rozhraní: Vylepšení stránky redaktora pro přidávání komentářů a lepší správu článků. Rozšíření CRUD operací: Implementace funkcí pro aktualizaci statusu článků a přidávání článků do fronty šéfredaktora. Zpětná vazba autorům: Vytvoření procesu pro vrácení článků autorům s komentáři a připomínkami.

**Epic: Autor**

* Vývoj funkcí pro nahrávání článků, vytváření záznamů v databázi a přidávání komentářů k článkům. Integrace s redakčním procesem.

**Testování a ověření:**

* Provedení testů pro ověření funkcionality jednotlivých prvků.

**Plánovaná doba trvání sprintu:**

* 7 dní

**Tým:**

* Scrum Master: Jan Bartizal
* Product Owner: Fojtl Lukáš
* Team member‘s: Dominik Šmída

**Prioritizace:**

**Must:**

1. **Story ID: 487430, Epic: Redaktor** 
   1. Úkol: Aktualizovat stránku redaktora – přidat komentář.
2. **Story ID: 487430, Epic: Redaktor** 
   1. Úkol: CRUD – aktualizovat status.
3. **Story ID: 487430, Epic: Redaktor, Typ: USER STORY, Stav: todo, Stav úkolu: Todo,** 
   1. Úkol: CRUD Přidat do fronty šéfa.
4. **Story ID: 487432, Epic: Redaktor** 
   1. Úkol: CRUD – aktualizovat status.
5. **Story ID: 487432, Epic: Redaktor**
   1. Úkol: Vrátit autorovi s komentářem.
6. **Story ID: 487434, Epic: Autor** 
   1. Úkol: Nahrát soubor.
7. **Story ID: 487434, Epic: Autor** 
   1. Úkol: Vytvořit vložení do DB.
8. **Story ID: 487434, Epic: Autor** 
   1. Úkol: Přidat komentář autora k článku.
9. **Story ID: 487434, Epic: Autor** 
   1. Úkol: CRUD – aktualizovat komentář.
10. **Story ID: 487435, Epic: Autor**
    1. Úkol: CRUD – Aktualizovat status v DB.

**Dokončení sprintu:**

* Splnění všech "Must" testování aplikace

**Technické požadavky pro projekt EV**

* WWW server Apache s PHP verze 7 a vyšší
* Databáze MySQL (MariaDB)
* Symfony