# Review Gondor první sprint

Plánovaná doba trvání sprintu:

- 14 dní

Tým:

- Scrum Master: Jan Bartizal

- Product Owner: Fojtl Lukáš

- Team member‘s: Dominik Šmída

## Přehled splněných a nesplněných úkolů

### Splněné

- ID úkolu: 925079

  - Název úkolu: Analyzovat UI styly

- ID úkolu: 925080

  - Název úkolu: Analyzovat možnosti přihlášení

- ID úkolu: 926927

  - Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Redaktor

- ID úkolu: 927836

  - Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Reader

- ID úkolu: 927837

  - Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Admin

- ID úkolu: 927838

  - Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Autor

- ID úkolu: 927839

  - Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Šéfredaktor

- ID úkolu: 927840

  - Název úkolu: Vytvořit prázdný skript Recenzent

- ID úkolu: 926932

  - Název úkolu: Vytvořit základní šablonu API

- ID úkolu: 926936

  - Název úkolu: Vytvořit základní soubor CRUD pro každou roli

- ID úkolu: 925081

  - Název úkolu: Vytvořit přihlašovací stránku

- ID úkolu: 926931

  - Název úkolu: Implementovat falešný proces přihlášení

### Nesplněné

- ID úkolu: 926930

  - Vytvořit stránku Redaktora

- ID úkolu: 926935

  - Vytvořit prázdnou stránku seznamu redaktorů

- ID úkolu: 927841

  - Vytvořit stránku Správce

- ID úkolu: 927842

  - Vytvořit stránku Autora

- ID úkolu: 927843

  - Vytvořit stránku Šéfredaktora

## Demonstrace produktu

Aktuální projekt je možné shlédnout na URL:http://20.218.156.208:8080/home. Aktuálně použité technologie jsou Debian 11, Php8, Symfony6, celé na MS Azure

Obrázek 1 Aktulní Main page

Obrázek 2 Aktuální Login page

Obrázek 3 původní tempalte

## Zhodnocení splnění cíle sprintu

I přes značné problémy při sestavování teamu a během první časti prvního sprintu z důvodu nezapojení dvou členů. Se podařilo značnou část stanovených cílů prvního sprintu splnit. Funkcionality nezapojených členu budou přeplánovány do dalších sprintů a vzhledem k omezené kapacitě teamu budeme muset upustit od některých funkcí konečného produktu.

## Změny a aktualizace plánu

Vzhledem k tomu, že náš team byl nakonec ochuzen o dva členy, tak se několikrát měnila struktura a použité technologie pro projekt. Dále nebyly vytvořeny některé funkcionality a stránky budoucích webových stránek. Dále byl zjednodušen design.

## Identifikace příležitostí pro zlepšení

Zlepšení komunikace v teamu formou chatu mezi jednotlivými členy.