**První Sprint - Přehledový dokument**

**Cíle prvního sprintu:**

* Implementace základních funkcí pro webové rozhraní a uživatelskou autentizaci.
* Vytvoření struktury pro role a definici standardů rozhraní.

**Plánovaná doba trvání sprintu:**

* 14 dní

**Tým:**

* Scrum Master: Jan Bartizal
* Product Owner: Fojtl Lukáš
* Team member‘s: Dominik Šmída, Antonín Crha

**Prioritizace:**

* **Must**:
  + User Story #485585: Implementace úvodní stránky aplikace
  + User Story #486278: Prázdné funkce pro role
  + User Story #487459: Slepá verze webu z pohledu redaktora, autora a čtenáře
  + User Story #488239: Přihlašovací stránka
* **Should**:
  + User Story #487435: Odeslání článku redaktorovi
  + User Story #487457: Zařazení libovolného článku z existujících
  + User Story #487458: Odmítnutí publikace článku
* **Could**:
  + User Story #486280: Definice společných knihoven a standardu rozhraní
  + User Story #487442: Odmítnutí recenze
  + User Story #487445: Zpětná vazba
  + User Story #487466: Vyhledávání
  + User Story #487469: Export do PDF
  + User Story #487432: Zamítnutí článku
  + User Story #487455: Založení nového čísla
  + User Story #487465: Přehled čísel časopisu
  + User Story #487437: Přehled nezpracovaných článků
  + User Story #487443: Čtení článku

**Dokončení sprintu:**

* Splnění všech "Must" User Stories a alespoň několika "Should" User Stories.
* Funkční webové rozhraní s možností přihlášení a základními funkcemi pro různé role.
* Dokončení návrhu UI úvodní stránky a implementace.

**Technické požadavky pro projekt EV**

* WWW server Apache s PHP verze 7 a vyšší
* Databáze MySQL (MariaDB)

Obsah obrázku text, diagram, Plán, schématické

Popis byl vytvořen automaticky